Tovuti: Realisatie

#### **Project: Onderwijs**

Bedrijf: de Regenboog

Opdrachtgever: Stef Heiltjes

Projectleider: Simon Striekwold

Datum: 23-2-2017

Versie: 1.0

#### Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc475633424)

[Originele planning 2](#_Toc475633425)

[Werkelijke planning 2](#_Toc475633426)

# Inleiding

Dit document beschrijft de planning van het project en in hoeverre die is gevolgd tijdens het realiseren.

# Originele planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Home | Simon Striekwold | 2-2-2017 | 3-2-2017 |
| FAQ | Simon Striekwold | 2-2-2017 | 3-2-2017 |
| Login | Simon Striekwold | 3-2-2017 | 5-2-2017 |
| Loguit | Simon Striekwold | 5-2-2017 | 6-2-2017 |
| Overzicht gebruikers | Simon Striekwold | 6-2-2017 | 8-2-2017 |
| Gebruiker toev. / verw. | Simon Striekwold | 8-2-2017 | 9-2-2017 |
| Gebruiker bewerken | Simon Striekwold | 9-2-2017 | 10-2-2017 |
| Portfolio | Simon Striekwold | 10-2-2017 | 11-2-2017 |
| Document toev. / verw. | Simon Striekwold | 11-2-2017 | 12-2-2017 |
| Document bewerken | Simon Striekwold | 12-2-2017 | 13-2-2017 |

# Werkelijke planning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam Pagina | Programmeur | Van | Tot |
| Home | Simon Striekwold | 5-2-2017 | 6-2-2017 |
| FAQ | Simon Striekwold | 5-2-2017 | 6-2-2017 |
| Login | Simon Striekwold | 6-2-2017 | 8-2-2017 |
| Loguit | Simon Striekwold | 8-2-2017 | 9-2-2017 |
| Overzicht gebruikers | Simon Striekwold | 9-2-2017 | 11-2-2017 |
| Gebruiker toev. / verw. | Simon Striekwold | 11-2-2017 | 12-2-2017 |
| Gebruiker bewerken | Simon Striekwold | 12-2-2017 | 13-2-2017 |
| Portfolio | Simon Striekwold | 13-2-2017 | 14-2-2017 |
| Document toev. / verw. | Simon Striekwold | 14-2-2017 | 15-2-2017 |
| Document bewerken | Simon Striekwold | 15-2-2017 | 17-2-2017 |

**Wijzigingen**

Het testen werd gedaan tijdens het ontwikkelen dus er is na afloop niks aangepast.